**Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Janová**

**Datum a místo konání:** 24.09.2015 v sále Kavárny Janová

**1.Zahájení:**

Předseda kontrolního výboru zahájil jednání v 19.00 hod. Přivítal přítomné členy KV a hosta starostu obce Ing. Karla Eliáše.

**2.Kontrola plnění usnesení KV:**

**5/2011:** Doporučuje starostovi oslovovat v případě obecních zakázek více firem. **Trvá.**

**15/2011:** Doporučuje starostovi obce nadále provádět preventivní namátkové dechové zkoušky u zaměstnanců obce. **Trvá.**

**12/2011:** Vyzývá starostu k zajištění pravidelného úklidu v okolí autobusové, vlakové zastávky, u Jednoty apod.. **Trvá.**

**13/2011:** Vyzývá starostu obce k uplatnění všech možných prostředků k zajištění dodržování vyhlášky o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích. **Trvá.**

**16/2011:** Doporučuje starostovi obce informovat občany, kdy se budou projednávat jejich žádosti. **Trvá.**

**3/2013:** Doporučuje starostovi obce provádět při prodeji dřeva výběrové řízení. **Trvá**

**3.Průběh stavby Kanalizace v obci Janová**

Předseda KV a členové projednali celkový stav prací a řešili stavební nedostatky na dokončených částech stavby kanalizace v obci. Jedná se např. o špatně osazené obrubníky, špatně osazené kanálové vpusti, kleslé podloží pod dokončeným asfaltovým povrchem, popraskaná cyklostezka atd. Členové KV vznesli dotaz na starostu obce, jakým způsobem a kdy budou nedostatky na díle s provádějící stavební firmou projednány a dále řešeny. Starosta uvedl, že nedostatky budou odstraněny až při dokončovacích pracích v centru obce.

Stanovisko KV: KV doporučuje starostovi obce, aby byly při pravidelných kontrolních dnech všechny stavební nedostatky a nedodělky ve spolupráci se stavebním dozorem důsledně zapisovány do stavebního deníku. Při předání díla investorovi musí být všechny případné nedostatky na stavbě uvedeny v předávacím protokolu.

**4.Kanály dešťových vod v komunikacích**

Aleš Olšák vznesl dotaz na starostu obce, jakým způsobem bude řešeno vyčištění kanálů v komunikacích, které byly stavebními stroji výrazně zaneseny a je omezena jejich funkčnost. Starosta obce uvedl, že tyto kanály dešťových vod jsou tzv. trativody a jejich vyčištění bude řešeno po dokončení celé stavby kanalizace a po opravě komunikací.

**5.Dopravní značení v obci**

Členové výboru projednali způsob a obnovu dopravního značení v obci, které bylo poškozeno nebo zrušeno při stavbě kanalizace. Starosta obce uvedl, že dopravní značení bude po dokončení stavebních prací provedeno podle pasportu dopravního značení, který má obec zpracován.

**6.Revitalizace středu obce**

Členové KV jednali o provedení akce revitalizace středu obce, především o opravě pomníku padlým v I. světové válce. Dále konstatovali, že i když byla tato akce zahájena, nebylo přesně specifikováno, jakým způsobem, jakými materiály a v jaké podobě bude tento pomník opraven. Také nebylo přesně specifikováno a projednáno zastupitelstvem, jaký mobiliář a jakým způsobem bude instalován ve centru obce. Starosta obce uvedl, že v projektovém řešení nebyly konkrétní věci specifikovány a tyto jsou průběžně ve spolupráci s projektantem řešeny.

Stanovisko KV: KV doporučuje starostovi předložit na zastupitelstvu k projednání návrhy mobiliáře a provedení opravy pomníku tak, aby mohli členové zastupitelstva projednat provedení oprav a vybrat vhodný mobiliář k instalaci do centra obce.

**7.Sportovní hala**

Členové KV projednali stav střechy na sportovní hale, kde ze střešních panelů vyrůstají tráva a dřeviny.

Stanovisko KV: KV doporučil zastupitelstvu obce, aby oslovilo odbornou firmu, která zhodnotí stav střechy sportovní haly a navrhnou vhodný způsob odstranění trávy a dřevin ze střechy haly.

……………………………………………….

Dalibor Bartík

Předseda kontrolního výboru

Přílohy:

* 1x prezenční listina